# REKAPITULASI KEGIATAN MBKM PENELITIAN MAHASISWA

Judul Penelitian : Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) Nama Ketua Tim : Abdul Ghani Asykur Thoriq

Kelas : D4 RPL 3A Anggota 1 : Bunga Putri Devtriani

Program Studi : D4 Rekayasa Perangkat Lunak Anggota 2 : Fadhad Wahyu Aji

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | Tempat | Jumlah Jam | Waktu | Penilai | | |
| SKS diakui | Nilai | Nama  Penilai |
| 1. | Melengkapi berkas dan requirement sistem yang dibuat | Ruang Inkubasi | 15 jam | 21 - 25 Agustus 2023 (12.00-15.00) |  |  |  |
| 2. | Pembekalan Pemrograman website | Ruang UPA TIK | 16 jam | 28 - 31 Agustus 2023  (08.00-12.00) |  |  |  |
| 3. | FGD persiapan program MBKM | Ruang UPA TIK | 4 jam | 1 september 2023  (08.00-12.00) |  |  |  |
| 4. | Pembekalan API | Ruang UPA TIK | 8 jam | 4-5 September 2023  (08.00-12.00) |  |  |  |
| 5. | Pembekalan Mobile Modular Flutter | Ruang UPA TIK | 12 jam | 6-8 September 2023  (08.00-12.00) |  |  |  |
| 6. | Perancangan Backlog dan SRS | Ruang UPA TIK | 20 jam | 11-15 September 2023  (08.00-12.00) |  |  |  |
| 7. | Pengumpulan data oleh tim berdasarkan apliksi yang disaran kan oleh mentor | Ruang Development TIK | 15 jam | 11-15 September 2023  (13.00-16.00) |  |  |  |
| 8. | Pengumpulan data, wawancara dengan stackholder | Ruang kepegawaian | 1 jam | 18 September 2023  (08.00-09.00) |  |  |  |
| 9. | FGD fiksasi backlog | Ruang UPA TIK | 6 jam | 18 September 2023  (10.00 -16.00) |  |  |  |
| 10. | Membuat Fitur Login (Mini Project) | Ruang Inkubasi | 2 jam | 19 September 2023  (10.00-12.00) |  |  |  |
| 11. | Membuat Fitur Admin untuk management Ketua Lab | Ruang Inkubasi | 4 jam | 19 September 2023  (12.00-16.00) |  |  |  |
| 12. | Membuat Fitur Admin untuk management Mahasiswa | Ruang Inkubasi | 6 jam | 20 September 2023  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 13. | Membuat Fitur Ketua Lab untuk Manajemen Barang yg ada di lab | Ruang Inkubasi | 6 jam | 21 September 2023  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 14. | Membuat Fitur Mahasiswa Menambahkan Barang ke Keranjang | Ruang Inkubasi | 6 jam | 22 September 2023  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 15. | Membuat Fitur Checkout Peminjaman Barang | Ruang Inkubasi | 2 jam | 25 September 2023  (08.00-10.00) |  |  |  |
| 16. | Membuat Fitur Ketua Lab untuk management Peminjaman barang | Ruang Inkubasi | 2 jam | 26 September 2023  (08.00-10.00) |  |  |  |
| 17. | FGD Perancangan aplikasi yang akan dibuat dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 6 jam | 27 September 2023  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 18. | Melakukan Pengujian Aplikasi yang sudah dibuat | Ruang Inkubasi | 2 jam | 28 September 2023  (08.00-10.00) |  |  |  |
| 19. | Perancangan Fitur Data Pegawai (Agat) | Ruang Development TIK | 6 jam | 28 September 2023  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 20. | Perancangan Fitur Data Pegawai (Fadhad) | Ruang Development TIK | 6 jam | 28 September 2023  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 21. | Perancangan Fitur Presensi (Bunga) | Ruang Development TIK | 6 jam | 28 September 2023  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 22. | Pembuatan mockup ui/ux website (Agat) | Ruang Inkubasi | 18 jam | 25,26 &25 September 20230  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 23. | Pembuatan mockup ui/ux website (Bunga) | Ruang Inkubasi | 18 jam | 25,26 &25 September 20230  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 24. | Pembuatan mockup ui/ux mobile (Fadhad) | Ruang Inkubasi | 18 jam | 25,26 &25 September 20230  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 25. | Analisis sistem dengan tim | Ruang Development TIK | 2 jam | 28 September 2023  (10.00-12.00) |  |  |  |
| 26. | Perancangan Fitur Perizinan(Agat) | Ruang Development TIK | 4 jam | 28 September 2023  (12.00-16.00) |  |  |  |
| 27. | Perancangan Fitur Perizinan(Bunga) | Ruang Development TIK | 4 jam | 28 September 2023  (12.00-16.00) |  |  |  |
| 28. | Perancangan Fitur Perizinan(Fadhad) | Ruang Development TIK | 4 jam | 28 September 2023  (12.00-16.00) |  |  |  |
| 29. | Analisis sistem dengan mentor | Ruang UPA TIK | 6 jam | 29 September 2023  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 30. | Perancangan Desain ERD (Agat) | Ruang Development TIK | 4 jam | 2 Oktober 2023  (10.00-14.00) |  |  |  |
| 31. | Perancangan Desain UML (Bunga) | Ruang Development TIK | 4 jam | 2 Oktober 2023  (10.00-14.00) |  |  |  |
| 32. | Perancangan Desain Use case (Fadhad) | Ruang Development TIK | 2 jam | 2 Oktober 2023  (10.00-12.00) |  |  |  |
| 33. | Perancangan Fitur Management Jabatan | Ruang Development TIK | 2 jam | 2 Oktober 2023  (14.00-16.00) |  |  |  |
| 34. | FGD Perancangan sistem dengan mentor | Ruang UPA TIK | 6 jam | 3 Oktober 2023  (10.00-16.00) |  |  |  |
| 35. | Pengimplemetasian fitur login di website (Agat) | Ruang Development TIK | 4 jam | 4 Oktober 2023  (10.00-14.00) |  |  |  |
| 36. | Pengimplementasian API untuk login website (Agat) | Ruang Development TIK | 2 jam | 4 Oktober 2023  (14.00 -16.00) |  |  |  |
| 37. | Pengimplementasian fitur tampilan berita di website (Bunga) | Ruang Development TIK | 4 jam | 4 Oktober 2023  (10.00-14.00) |  |  |  |
| 38. | Pengimplementasian API fitur tampilan berita di website (Bunga) | Ruang Development TIK | 2 jam | 4 Oktober 2023  (14.00-16.00) |  |  |  |
| 39. | Pengimplementasian fitur login di mobile (Fadhad) | Ruang Development TIK | 4 jam | 4 Oktober 2023  (10.00-14.00) |  |  |  |
| 40. | Pengimplementasian API untuk login mobile(Fadhad) | Ruang Development TIK | 2 jam | 4 Oktober 2023  (14.00-16.00) |  |  |  |
| 41. | Pengimplementasian fitur akun role admin system (Agat) | Ruang Development TIK | 6 jam | 5 Oktober 2023  10.00-15.00 |  |  |  |
| 42. | Pengimplementasian API untuk akun admin system website (Agat) | Ruang Development TIK | 1 jam | 5 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 43. | Pengimplementasian fitur profile data pegawai website (Bunga) | Ruang Development TIK | 5 jam | 5 Oktober 2023  10.00-15.00 |  |  |  |
| 44. | Pengimplementasian API untuk fitur profile data pegawai website (Bunga) | Ruang Development TIK | 1 jam | 5 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 45. | Pengimplementasian fitur button navigasi mobile (Fadhad) | Ruang Development TIK | 3 jam | 5 Oktober 2023  10.00-13.00 |  |  |  |
| 46. | FGD Perancangan sistem dengan mentor | Ruang UPA TIK | 6 jam | 6 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 47. | Pengimplementasian ui fitur profile pada mobile (Fadhad) | Ruang Inkubasi | 6 jam | 9 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 48. | Pengimplementasian fitur management jabatan pada akun role admin kepegawaian (Agat) | Ruang Inkubasi | 10 jam | 9-10 Oktober 2023  10.00-15.00 |  |  |  |
| 49. | Pengimplementasian fitur API management jabatan pada akun role admin kepegawaian (Agat) | Ruang Inkubasi | 1 jam | 9 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 50. | Pengimplementasian fitur Management Berita website (Bunga) | Ruang Inkubasi | 10 jam | 9-10 Oktober 2023  10.00-15.00 |  |  |  |
| 51. | Pengimplementasian API fitur Management Berita website (Bunga) | Ruang Inkubasi | 1 jam | 9 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 52. | Pengimplmentasian ui halaman berita pada mobile (Fadhad) | Ruang Inkubasi | 6 jam | 10 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 53. | FGD Backlog dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 6 jam | 11 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 54. | Pengimplementasian fitur perizinan pada website(Agat) | Ruang Inkubasi | 15 jam | 12&16-17 Oktober 2023  10.00-15.00 |  |  |  |
| 55. | Pengimplementasian API fitur perizinan pada website(Agat) | Ruang Inkubasi | 1 jam | 12 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 56. | Pengimlementasi fitur log harian pada website (Bunga) | Ruang Inkubasi | 10 jam | 12&16 Oktober 2023  10.00-15.00 |  |  |  |
| 57. | Pengimlementasi API fitur log harian pada website (Bunga) | Ruang Inkubasi | 1 jam | 12 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 58. | Pengimlementasi ui fitur akun profile | Ruang Inkubasi | 6 jam | 12 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 59. | FGD Backlog dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 6 jam | 13 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 60. | Pengimplementasian fitur surat menyurat pada website (Agat) | Ruang Inkubasi | 15 jam | 16-19 Oktober 2023  10.00-15.00 |  |  |  |
| 61. | Pengimplementasian API fitur surat menyurat pada website (Agat) | Ruang Inkubasi | 1 jam | 16 Oktober 2023 |  |  |  |
| 62. | Pengimplementasi fitur sertifikasi pada website (Bunga) | Ruang Inkubasi | 15 jam | 16-19 Oktober 2023  10.00-15.00 |  |  |  |
| 63. | Pengimplementasi API fitur sertifikasi pada website (Bunga) | Ruang Inkubasi | 1 jam | 16 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 64. | Pengimplementasi ui fitur data jabatan | Ruang Inkubasi | 18 jam | 16-19 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 65. | FGD Backlog dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 6 jam | 18 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 66. | FGD Backlog dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 6 jam | 20 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 67. | Pengimplementasi fitur surat tugas dan surat keputusan pada website (Agat) | Ruang Inkubasi | 15 jam | 23-26 Oktober 2023  10.00-15.00 |  |  |  |
| 68. | Pengimplementasi API fitur surat tugas dan surat keputusan pada website (Agat) | Ruang Inkubasi | 1 jam | 23 Oktober 2023  15.00-16.00 |  |  |  |
| 69. | Pengimplementasi fitur tes pada website (Bunga) | Ruang Inkubasi | 12 jam | 23-24 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 70. | Pengimplementasi ui fitur tampilan dan management berita | Ruang Inkubasi | 12 jam | 23-24 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 71. | FGD Backlog dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 6 jam | 25 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 72. | Pengimplementasian ui fitur perizinan pada mobile (Fadhad) | Ruang Inkubasi | 12 jam | 26-30 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 73. | revisi data profil pegawai (Bunga) | Ruang Inkubasi | 12 jam | 26-30 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 74. | Pengimplementasian ui fitur perizinan pada mobile (Fadhad) | Ruang Inkubasi | 12 jam | 30-31 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 75. | revisi surat menyurat pada website(Agat) | Ruang Inkubasi | 12 jam | 30-31 Oktober 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 76. | FGD Backlog dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 6 jam | 1 November 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 77. | revisi management jabatan(Agat) | Ruang Inkubasi | 6 jam | 2 November 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 78. | revisi landing page dan berita(Bunga) | Ruang Inkubasi | 6 jam | 2 November 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 79. | Pengimplementasi ui fitur kualifikasi(Fadhad) | Ruang Inkubasi | 6 jam | 2 November 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 80. | FGD Backlog dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 6 jam | 3 November 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 81. | revisi tambahan rekap kehadiran(Agat) | Ruang Inkubasi | 6 jam | 6 November 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 82. | revisi kompetensi(Bunga) | Ruang Inkubasi | 6 jam | 6 November 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 83. | Pengimplementasi ui fitur kompetensi(Fadhad) | Ruang Inkubasi | 6 jam | 6 November 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 84. | Pembuatan proposal | Ruang UPA TIK | 12 jam | 7-8 November 2023  10.00-16.00 |  |  |  |
| 85. | Kegiatan monitoring dan evaluasi MBKM | Aula Gedung Direktorat Lt.2 | 3,3 jam | 9 November 2023  10.30 – 13.00 |  |  |  |
| 86. | Menentukan sprint goals berikutnya | Ruang Inkubasi | 3 jam | 10 November 2023  10.00 – 13.00 |  |  |  |
| 87. | Agat   * Perbaikan bug pada riwayat pendidikan   Bunga   * Perbaikan bug pada sertifikasi dan tes   Fadhad   * Membuat fitur kegiatan | Ruang ingkubasi | 7 jam | 13 November 2023  09.00 – 16.00 |  |  |  |
| 88. | FGD Backlog dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 7 jam | 14 November 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
| 89. | Agat   * Membuat ulang fitur presentasi menggunakan kalender   Bunga   * Membuat fitur manajemen jabatan fungsional sisi admin   Fadhad   * Revisi fitur kegiatan | Ruang ingkubasi | 7 jam | 15 November  09.00-16.00 |  |  |  |
| 90. | Agat  - Membuat fitur perizinan cuti agar terintegrasi dengan fitur presensi  Bunga  - Membuat vefikasi penambahan jabatan fungsional pegawai ke admin  Fadhad  - Revisi fitur kegiatan | Ruang ingkubasi | 14 jam | 16-17 November  09.00-16.00 |  |  |  |
| 91. | Agat  - Membuat fitur tracer perizinan cuti  Bunga  - Membuat perubahan jabatan fungsional jika telah diverifikasi maka muncul di profil  Fadhad  - crud surat tugas | Ruang ingkubasi | 7 jam | 20 November  09.00-16.00 |  |  |  |
| 92. | Agat  - Membuat ttd scan untuk surat cuti  Bunga  - Membuat validasi data pribadi  Fadhad  - crud surat keputusan | Ruang ingkubasi | 7 jam | 21 November  09.00-16.00 |  |  |  |
| 93. | FGD Backlog dengan mentor dan pembimbing | Ruang UPA TIK | 7 jam | 22 November 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
| 94. | Kegiatan QA SIMEKAR – Kegiatan  FGD Security Coding Assesment  and Requirement Design | Ruang Ingkubasi | 7 jam | 23 November 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
| 95. | Agat  - Buat laman validasi dokumen ttd  Bunga  - Membuat validasi alamat dan kontak sisi admin dan pegawai  Fadhad  - crud surat keputusan | Ruang Ingkubasi | 7 jam | 24 November 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
| 96. | Agat  - Buat generate pdf sesuai dengan inputan ajuan perizinan  Bunga  - Membuat validasi keluarga sisi admin dan pegawai  Fadhad  - crud surat tugas dinas luar | Ruang Ingkubasi | 7 jam | 27 November 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
|  | Agat  - Buat generate pdf sesuai dengan inputan ajuan perizinan  Bunga  - Membuat validasi lain lain sisi admin dan pegawai  Fadhad  - membuat detail surat tugas | Ruang Ingkubasi | 7 jam | 28 November 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
|  | Agat  - Bug Riwayat pendidikan  Bunga  - Membuat validasi sertifikasi sisi admin dan pegawai  Fadhad  - membuat detail surat tugas | Ruang Ingkubasi | 7 jam | 29 November 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
|  | Agat  - Bug pendidikan formal  Bunga  - Membuat validasi sertifikasi sisi admin dan pegawai  Fadhad  - membuat detail surat keputusan | Ruang Ingkubasi | 7 jam | 30 November 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
|  | Agat  - Bug pelatihan  Bunga  - persiapan pembuatan dokumentasi akhir  Fadhad  - membuat detail surat keputusan | Ruang Ingkubasi | 7 jam | 1 Desember 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
|  | Persiapan penyusunan laporan akhir dan  rekapitulasi kegiatan MBKM TIK | Ruang Ingkubasi | 7 jam | 4 Desember 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
|  | Agat  - Membuat validasi pendidikan formal sisi admin dan pegawai  Bunga  - QA bug pada data pribadi dan jabatan fungsional  Fadhad  - Membuat validasi pelatihan sisi admin dan pegawai | Ruang Ingkubasi | 7 jam | 5 Desember 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
|  | Penyusunan draff paper | Ruang Ingkubasi | 21 jam | 6-8 Desember 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
|  | Maintenance Aplikasi dan perbaikan bug | Ruang Ingkubasi | 35 jam | 11–15 desember 2023  09.00-16.00 |  |  |  |
|  | Pengumpulan Responden, Penyusunan  Paper, Laporan Akhir, dan dokumen MBKM  lainnya | Ruang Ingkubasi | 28 jam | 18-21 Desember  2023  09.00 - 16.00 |  |  |  |
|  | Monitoring dan Evaluasi Akhir Kegiatan  MBKM dan diseminasi | Aula Gsc Lt.3 | 7 jam | 22 Desember  2023  09.00 - 16.00 |  |  |  |

Disetujui oleh,  
Dosen Pembimbing,

Adi Suheryadi, S.ST., M.Kom

NIP. 199003222019031007